|  | 17/05/2018 UP! |
| --- | --- |
|  | Declaração de Visão do Projeto “Sistema da Escola Esperança” |

[Sistema da Escola esperança]

Este documento representa um exemplo de Documento de Visão de um Projeto.

- Título

Sistema da Escola Esperança

- Objetivo

Dentro de 60 dias, construir um sistema de informação online para gestão dos alunos, professores e atividades da escola “Esperança”, gastando no máximo R$ 30.000,00.

[Ver aula extra sobre como elaborar um objetivo SMART]

- Justificativa

Todas as escolas precisam lidar com informações massivas sobre alunos, professores, provas, notas, cadastros, dentre muitas outras informações e documentos.

Porém, escolas mais carentes não possuem sequer um simples sistema de informação para facilitar a gestão de suas informações, reduzir a quantidade de papel utilizado e otimizar a utilização do tempo de seus gestores.

É o caso da escola “Esperança”, a qual será a primeira escola carente a receber o novo sistema de gestão escolar do estado.

O sistema de gestão escolar a ser desenvolvido neste projeto irá proporcionar uma gestão mais eficiente, ecológica, econômica e permitirá que os gestores da escola esperança economizem o tempo de lidar com a papelada com a qual estão acostumados e, ao invés disto, possam investir tempo analisando informações no sistema e planejando melhorias e soluções, para que promova uma educação cada vez melhor aos seus alunos.

- Descrição Geral

O sistema de gestão escolar a ser desenvolvido neste projeto irá permitir a gestão online de matrículas, alunos, notas, disciplinas, professores e eventos realizados pela escola Esperança, proporcionando uma gestão mais eficiente, ecológica e econômica, permitindo assim que os gestores da escola economizem o tempo de lidar com a papelada com a qual estão acostumados e sejam mais ágeis ao planejar, tomar decisões e implementar melhorias.

O sistema será 100% online também viabilizará o acesso a informações por parte dos alunos e professores, de modo que cada aluno poderá acessar seu horário e notas, bem como aos professores o acesso às suas turmas, registros de presença e notas.

- Equipe

| Nome | Papel |
| --- | --- |
| Mauro Silva | Scrum Master |
| Paulo Sérgio | Dono do Produto |
| Felipe Souza | Programador |
| Daniel Nunes | Programador |
| José Lima | Programador |
| Rebeka Moraes | Designer |

- Partes Interessadas

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| Antônio Carlos | Diretor da escola Esperança e que fará utilização do sistema para gerenciar informações referentes a professores, alunos e eventos da escola. |
| Professores da escola Esperança | Utilizarão o sistema para gerenciar listas de presença, notas, turmas e alunos. |
| Alunos da escola Esperança | Utilizarão o sistema para acessar informações particulares sobre materiais das disciplinas, notas, exercícios e avaliações. |
| Governo do Estado | Patrocinador do projeto e interessado em elevar a qualidade do ensino das escolas públicas do estado, bem como favorecer ao meio ambiente. |
| Prefeitura | Apoiadora do projeto e interessada em elevar a qualidade do ensino das escolas públicas do estado, bem como favorecer ao meio ambiente. |
| GP_Sistemas | Empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema e interessada na oportunidade de se tornar uma parceira do governo para estender o uso da nova tecnologia em outras escolas públicas. |
| Equipe do projeto | Interessada em obter êxito no projeto para abrir novas oportunidades para a equipe como um todo e também obter crescimento individual de cada membro do time. |

- Premissas

  - Para uma implantação e uso eficiente do sistema, estamos assumindo que a

nova infraestrutura de internet da escola Esperança estará disponível até antes da data de lançamento do sistema.

b. Para que não haja limitação no uso do sistema, estamos assumindo que o governo, conforme prometeu, dará um tablet a cada um dos professores e gestores da escola Esperança.

- Restrições

  - O sistema escolar deverá ser 100% online.

b.    O projeto terá de ser realizado no máximo em 60 dias após a data de início ainda a ser formalizada.

c.    O projeto não pode custar mais de R$ 30.000,00, pois este é o total de dinheiro que pode ser investido.

- Escopo Excluído

a. Não faz parte do escopo deste projeto desenvolver qualquer aplicativo para dispositivos móveis referente ao sistema online da escola Esperança.

- Riscos Preliminares

a. Devido à escola estar passando por apertos no orçamento, é possível que haja algum atraso na instalação da nova infraestrutura de internet da escola, atrasando a implantação do novo sistema escolar.

b. Devido ao governo estar passando por apertos no orçamento, é possível que não sejam fornecidos todos os tablets necessários aos gestores e professores, podendo trazer limitações ao uso do sistema escolar.

c. Devido às ocupações dos professores e diretores, é possível que hajam dificuldades em termos reuniões periódicas com os mesmos para validar as entregas do projeto, causando atrasos na entrega.